|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Recursos** | **Responsable** | **Variable para controlar** | **Método de control** | | | |
| **Especificaciones** | **Frecuencia de medición** | **Responsable** |
| EDT | * Herramienta de dibujo | Cesar Diaz | Tiene todas la actividades a realizar del proyecto | Tiene todas la actividades a realizar del proyecto | Semanal | Paola Lopez |
| Plan de trabajo | * MS Project * Trello | Paola Lopez | Claridad | Que se vea reflejado el progreso del proyecto | Diario | Giselle Vazquez |
| System Request | * Editor de texto * Formularios Google | Paola López | Simplicidad | Que sea claro y directo en lo que se quiere ofertar | Una vez | Cesar Diaz |
| Análisis de factibilidad | * Editor de texto | Cesar Díaz | Claridad | Que no sea ambiguo y sea entendible a cualquier persona | Semanal | Paola Lopez |
| Métricas (GQM) | * Herramientas de dibujo * Editor de texto | Fernando Cabrera | Importancia | Que la métricas sean necesarias en el proyecto | Semanal | Giselle Vazquez |
| Plan de gestión de riesgos | * Editor de texto | Fernando Cabrera | Realismo | Que sea claro y directo en lo que se quiere comunicar y que los riesgos sean realistas | Semanal | Cesar Diaz |
| Plan de admón. y control de cambio | * Editor de texto | Giselle Vazquez | Exactitud | Que cubra las actividades a realizar | Semanal | Fernando Cabrera |
| Plan de calidad | * Editor de texto | Paola Lopez | Exactitud | Que cubra las actividades a realizar | Semanal | Giselle Vazquez |
| Elicitación de requerimientos | * Editor de texto * Entrevista * Formularios Google | Giselle Vazquez | Simplicidad | Que se cubra de forma simple y clara los requerimientos necesarios | Semanal | Paola Lopez |
| Doc. Visión y alcance | * Editor de texto | Paola Lopez | Claridad | Que cubra todos los objetivos previos | Semanal | Fernando Cabrera |
| Diagrama de casos de uso | * Enterprise architect * Herramienta de dibujo | Giselle Vazquez | Exactitud | Que cubra los requerimientos elicitados previamente | Semanal | Cesar Diaz |
| Descripciones de casos de uso | * Editor de texto | Cesar Diaz | Claridad | Que sean claros y abarquen los requerimientos | Semanal | Paola Lopez |
| Especificación de requerimientos de software | * Editor de texto * Enterprise architect * Herramienta de dibujo | Fernando Cabrera | Claridad | Que sea clara y abarque los requerimientos elicitados | Semanal | Giselle Vazquez |
| Modelo de dominio | * Enterprise architect * Herramienta de dibujo | Fernando Cabrera | Exactitud | Que cubra todo el dominio del sistema | Semanal | Giselle Vazquez |
| Modelo Entidad-Relación | * Enterprise architect * Herramienta de dibujo | Cesar Diaz | Exactitud | Que cubra todo el dominio del sistema | Semanal | Paola Lopez |
| Diagramas de actividad | * Enterprise architect * Herramienta de dibujo | Paola Lopez | Exactitud | Que cubra lo escrito en las descripciones de casos de uso | Semanal | Giselle Vazquez |
| Diseño a papel del prototipo | * Lápiz o lapiceros * Papel | Giselle Vazquez | Exactitud | Que cumpla con los flujos establecidos en los diagramas de actividad | Una vez | Cesar Diaz |
| Diseño de prototipo asignado | * Balsamiq muckups 3 * Herramienta de dibujo | Fernando Cabrera | Exactitud | Que cumpla con los prototipos asignados | Diario | Giselle Vazquez |
| Diseño de prototipo asignado | * Balsamiq muckups 3 * Herramienta de dibujo | Paola Lopez | Exactitud | Que cumpla con los prototipos asignados | Diario | Giselle Vazquez |
| Diseño de prototipo asignado | * Balsamiq muckups 3 * Herramienta de dibujo | Giselle Vazquez | Exactitud | Que cumpla con los prototipos asignados | Diario | Giselle Vazquez |
| Diseño de prototipo asignado | * Balsamiq muckups 3 * Herramienta de dibujo | Cesar Diaz | Exactitud | Que cumpla con los prototipos asignados | Diario | Giselle Vazquez |
| Presentación final | * Google slides * Power point | Giselle Vazquez | Claridad | Que abarque de forma clara y concisa el dominio del sistema | Una vez | Fernando Cabrera |