|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Artefacto | Razón de control | Reglas | Responsable |
| Especificacion de requerimiento | * Cambio de reglas de negocio, * Cambio en restricciones * Requerimientos nuevos. | * Afectación directa a requerimientos funcionales * Que este dentro de los cambios permitidos establecidos en el contrato. * Que este dentro del tiempo estipulado para la finalización del proyecto sin afectar la fecha de entrega a menos que se llegue a un acuerdo firmado por parte del cliente. * Cliente absorberá los costos que impliquen este cambio. | Fernando Cabrera |
| Diagrama de datos |  |  | Giselle |
| Diagrama de clases |  |  | Paola/Cesar |
| Casos de uso |  |  | Fernando |
| Diagramas de actividad |  |  | Cesar |
| Diseño de interfaz |  |  | Paola |
| Prototipos |  |  | Giselle |

Plan de gestion de riesgos

System request

Metodologia de desarrollo de software elegida

Analisis de factibilidad

Muckups

Modelado de calidad

Plan de actividades