## Slide 1
“No hay manera de fallar, si el proyecto tiene un plan”
WiNKS

## Slide 2: Estrategia
Visión:
Nuestra visión cómo un equipo desarrollador de software es crear software con altos estándares de calidad para satisfacer a nuestros clientes y brindarles al equipo crecimiento profesional dentro de la organización así como individual.
Toma de decisiones:
Cada decisión que se toma en el equipo es analizada individualmente hasta llegar a las posibles soluciones, luego de exponer nuestra solución con el resto del equipo vemos una votación para elegir la solución más conveniente. En caso de que no se llegue a una solución democrática la persona responsable deberá ser objetiva y deberá tomar la decisión.

## Slide 3: Estrategia (cont. 2 Manejo de conflictos)
A pesar del esfuerzo de seguir estándares de calidad y metodologías, la presencia de conflictos es algo inherente a la naturaleza humana por lo que establecer respuestas clasificando el impacto del conflicto es importante para la organización.
Bajo impacto: Se establece así cuando una tarea, entregable o proceso (pequeño o subproceso) se realiza de forma incorrecta pero no afecta el tiempo de entrega de la tarea y solamente se harán observaciones al personal.
Medio impacto: Será calificado así cuando la tarea realizada de forma incorrecta implique un retraso en el tiempo de entrega correspondiente del proceso y/o afecta el estándar de calidad pero la corrección de esto no implica un esfuerzo alto, se hará una capacitación al personal.
Alto impacto: La tarea realizada pone en riesgo toda una etapa del proyecto, y por lo tanto, afecta al tiempo definido para el proyecto. Se sustituirá al personal correspondiente del proyecto y se capacitará, además de incluir una amonestación en su expediente.
Impacto crítico: La tarea realizada afecta de forma crítica la fecha de entrega del proyecto, los estándares de calidad y/o implica problemas legales para la empresa. Se cesará al personal correspondiente de sus actividades y será despedido, además de aplicar las cláusulas establecidas en el contrato.

## Slide 4: Motivación
Recompensas:
Todos los miembros del equipo felicitaran por su cumplimiento semanal a los que hagan entregas correctas y puntuales.
También se dará un chocolate mini hersheys black a los miembro que cumplan, cada semana.
Para los miembros puntuales se otorgará un reconocimiento por puntualidad semanal.
Rejuvenecimiento del equipo
Al finalizar un proyecto, se evaluará al personal para reubicarlo de acuerdo a sus fortalezas y se le brindará capacitamiento para sus zonas de oportunidad.
Se rotará el personal del equipo (de acuerdo a sus capacidades) para ofrecerles oportunidades de crecimiento.
Se recordarán las metas del equipo y se enviarán mensajes de motivación semanalmente

## Slide 5: Roles
Responsable | Rol(es)
César | Investigador de recursos, implementador
Fernando | Coordinador, Evaluador
Giselle | Especialista, Impulsor
Paola | Cohesionador, Finalizador